|  |
| --- |
| **CANTIERI PNRR ATTIVI** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Case di comunità** | | | |
| LUOGO | FINE LAVORI | COLLAUDO | SPESA |
|  | | | |
| TERAMO | dicembre/25 | marzo/26 | € 4,290 milioni |
| MONTORIO | settembre/25 | dicembre/25 | € 685mila |
| NERETO | dicembre/25 | marzo/26 | € 2 milioni |
| ROSETO | dicembre/25 | marzo/26 | € 3,8 milioni |
| ISOLA | dicembre/25 | marzo/25 | € 506mila |
| MARTINSICURO | settembre/25 | dicembre/25 | € 409mila |
| BISENTI | settembre/25 | dicembre/25 | € 270mila |
| SILVI | dicembre/25 | marzo/26 | € 862mila |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ospedali di comunità** | | | |
| LUOGO | FINE LAVORI | COLLAUDO | SPESA |
|  | | | |
| TERAMO | dicembre/25 | marzo/26 | € 4 milioni |
| ATRI | novembre/25 | febbraio/26 | € 1,7 milioni |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grandi attrezzature** | | | | |
| LUOGO | MACCHINARIO | FINE LAVORI | COLLAUDO | SPESA  (LAVORI+MACCHINA) |
|  | | | | |
| SANT’OMERO | RMN | novembre/25 | dicembre/25 | € 2,1 milioni |
| ATRI | RMN | ottobre/25 | novembre/25 | € 1,8 milioni |
| ATRI | ORTOPANTOMOGRAFO | dicembre/25 | gennaio/26 | € 156mila |
| GIULIANOVA | DIGITALE PENSILE | novembre/25 | dicembre/25 | € 430mila |